# 深经贸信息市场字〔2018〕547号

# 深圳市经贸信息委关于印发《深圳市农产品市场升级改造实施方案》的通知

各区政府、新区管委会，市直各有关单位：

《深圳市农产品市场升级改造实施方案》已经市政府同意，现予以印发，请认真组织实施。实施过程中如遇到问题，请径自向我委反映。

特此通知。

深圳市经济贸易和信息化委员会

2018年11月28日

（联系人：金美玲，电话：88101050、15112382652）

| 深圳市经济贸易和信息化委员会秘书处 | 2018年11月28日印发 |
| --- | --- |

# 深圳市农产品市场升级改造实施方案

为着力保障民生，加强城市安全保障，促进食品安全城市创建，推动我市农产品市场环境改造和管理升级，进一步提升我市农产品质量安全保障水平，现就我市农产品市场升级改造工作制定本实施方案。

一、工作目标

争取用2年左右时间，完成全市农产品市场硬件设施改造和软件管理升级，将全市农产品市场建设成为布局合理、清洁卫生、安全有序、配套齐全、管理制度完善、流通方式先进的农产品市场，有效提升我市食品安全和生产安全保障水平。

二、改造思路与原则

（一）改造思路。

充分借鉴先进城市农产品市场建设与管理经验，主动顺应互联网时代商业模式新变化、居民消费升级新趋势以及农产品流通方式发展方向，结合试点改造工作相关经验全面推进全市农产品市场升级改造工作。一是完善市场硬件基础设施，改善市场硬件环境；二是优化市场管理，完善市场各项管理制度,长效保障农产品市场安全卫生；三是消除食品、消防、环保等各类安全隐患；四是探索在市场引入现代流通方式，推进市场转型升级，提高市场经营者组织化水平，逐步以企业经营替代个体经营，促进市场规模化、品牌化、信息化发展，推动线上线下融合，进一步提升流通效率、降低流通成本，更好满足消费者消费需求。

（二）改造原则	。

1.坚持属地管理原则。为保障农产品市场升级改造的顺利推进，借鉴2006-2010年我市农产品市场改造的办法以及试点改造推进相关经验，由各区政府（新区管委会）根据市政府的统一部署，组织辖区内农产品市场升级改造工作。各区政府（新区管委会）为农产品市场升级改造的责任主体，市有关部门为业务指导主体，市场开办方为建设主体。

2.坚持市场化原则。实施中按市场化原则，由市场开办方投资建设、具体投资实施升级改造，政府给予适当补贴支持，鼓励和引导市场开办方积极参与农产品市场升级改造工作。

3.坚持先易后难原则。改造过程中可优先选取涉及人口多、覆盖面广、产权明晰、有硬件基础、市场开办方有改造意愿的市场实施升级改造，按照先易后难原则，分步推进全市农产品市场升级改造工作。

4.坚持尊重历史原则。因农产品市场升级改造属民生工程，在实施过程中搁置市场产权属性，不以拥有市场产权作为升级改造的前置条件。

三、改造范围和改造标准

（一）改造范围。

市经贸信息委会同市规划国土委对全市农产品市场布局规划进行了研究。本次升级改造范围为规划研究中建议改造的市场（不包含15家试点市场）。

按照上述原则，本次全市需进行升级改造的农贸市场312个（详细清单见附件4），总面积75.53万平方米；需进行升级改造的农产品批发市场15个（详细清单见附件5），总面积42.31万平方米。各区政府（新区管委会）遵循实事求是原则，可根据实际情况调整升级改造的市场名单并报市经贸信息委备案。

（二）改造内容。

农产品市场升级改造的主要内容：一是对硬件基础设施进行升级，完善消防设施、供水供电设施、排水排污设施、通风设施、卫生设施、经营设施、市场装修、公共服务等硬件基础设施。二是完善市场管理制度，优化经营模式。建立完善的准入管理、价格管理、计量管理、消费维权管理、诚信经营管理、食品安全管理、环境卫生管理等管理制度。三是探索引入电子商务、线上线下融合、冷链配送等现代流通方式，加快农产品市场商业模式转型升级，逐步以企业经营替代个体经营，促进市场规模化、品牌化、信息化发展。

（三）改造类别和改造标准。

各区政府（新区管委会）根据市场实际条件、市场开办方意愿确定改造类别，改造类别分为农贸市场改造为农副产品超市、农贸市场直接升级改造、农产品批发市场直接升级改造。

1.农贸市场改造为农副产品超市。对于市场基础条件较好且市场开办方有改造意愿的农贸市场，转换经营模式，参照《深圳市农副产品超市建设与管理指引》（附件1）进行改造与管理。改造后的农副产品超市由企业自主经营，对市场商品交易活动负全部责任。由农贸市场升级改造为农副产品超市的，其场地规划功能仍为肉菜市场，享受国家、省、市有关扶持和优惠政策。

2.农贸市场直接升级改造。参照《深圳市农贸市场建设与管理指引》（附件2）进行改造与管理，即保持农贸市场经营模式不变，对农贸市场布局、墙面、地面、消防、下水、供电、照明、通风、经营档口、冷链、检验检测等基础设施及经营设施进行改造，并建立相关管理制度。

3.农产品批发市场直接升级改造。农产品批发市场参照《深圳市农产品批发市场建设与管理指引》(附件3）进行改造与管理。改造后的农产品批发市场布局合理、采光充足，场内无明显异味，地面清洁无水无垃圾，市场消防安全、环境卫生、食品卫生严格保障。

（四）其它要求。

实施升级改造的农产品市场可在对应的改造标准基础上自行提高改造标准。各区政府（新区管委会）应积极引导新建农产品市场按照《深圳市农副产品超市建设与管理指引》（附件1）、《深圳市农贸市场建设与管理指引》(附件2）、《深圳市农产品批发市场建设与管理指引》(附件3）等标准进行建设与管理，但不在本次升级改造补贴范围之内。

四、实施步骤

各区政府（新区管委会）根据全市改造方案部署，按照“先易后难”、“分步推进”原则，稳步推进辖区农产品市场升级改造工作。

（一）组织推进国有或国有控股、民营集体所有且有改造意愿的市场进行升级改造（具体市场清单见附件6，共198个市场，其中农贸市场188个、农产品批发市场10个）。（2018年12月-2019年4月）。

（二）通过行政手段组织推进无改造意愿但消防手续不齐全的市场进行升级改造（具体市场清单见附件7，共57个市场，其中农贸市场56个、农产品批发市场1个）。（2019年5月-2019年12月）。

（三）各区加大政策宣讲，加强对农产品市场开办方的宣传引导和指导，组织推进民营和集体所有且市场开办方改造意愿不强的市场进行改造（具体市场清单见附件8，共72个市场，其中农贸市场68个、农产品批发市场4个）。（2019年12月-2020年8月）。

各区政府（新区管委会）可根据实际情况适当调整每阶段改造的市场名单，并报市经贸信息委备案。

五、实施程序

（一）改造申报。

实行改造备案制度，农产品市场进行升级改造前，市场开办方须向各区政府（新区管委会）进行申报备案。申报材料应包括市场升级改造方案、项目升级改造土建装修（平面、立面、效果图）、水、电、消防等有关设计图纸及工程预算和自筹资金计划、营业执照、有关土地、房产权属证明等相关文件。对于确因历史遗留原因无法提供土地、产权证明等资料的市场，可不提供土地、房产权属证明相关文件。未经备案的或自行开工建设的农产品市场项目将不享受政府补贴。各区政府（新区管委会）应在5个工作日内完成备案相关程序。

（二）依法办理改造前相关手续。

进行升级改造的市场开办方应按消防有关规定向消防部门申请消防设计审核或备案。消防部门对农产品市场升级改造项目需在15个工作日内完成审批或备案登记（整改完善、公示、征求意见、举行听证会或专家评审会等时间不计入）。

用地建设手续齐全的市场应按相关规定向住建部门办理报建手续，住建部门按照相关规定核发施工许可相关文件；用地建设手续不齐全的市场应向住建部门申请备案登记，住建部门不以市场产权作为前置条件，参照施工许可核发程序出具是否准予施工意见。

（三）改造实施。

各区政府（新区管委会）积极组织和督促辖区市场开办方按照备案的升级改造方案积极组织施工，并及时反馈上报农产品市场升级改造项目的有关信息，以及实施过程中存在的困难与问题。

（四）项目验收。

改造工程完工后，由农产品市场开办方按有关规定向住建、消防等部门申请验收。住建、消防等部门在接到市场递交的申请验收材料，不以市场产权作为前置条件，在规定工作日内完成验收或备案。完成住建、消防验收后，由市场开办方向各区政府（新区管委会）递交市场升级改造验收申请，申请材料包括但不限于市场升级改造前后的图片对照、文字说明、建筑、消防验收证明材料等。各区政府（新区管委会）在接到市场递交的申请验收材料，应在5个工作日内组织环保、市场监管、城管、安监、规划等相关部门参照《深圳市农副产品超市建设与管理指引》（附件1）、《深圳市农贸市场建设与管理指引》（附件2）、《深圳市农产品批发市场建设与管理指引》（附件3）进行联合验收。个别指标可在保证市场改造效果的前提下根据市场客观实际情况给予个别调整。验收不合格的，允许市场在一个月内进行整改并重新申报验收。第二次验收仍不合格的市场取消补贴资格。

（五）实际投资额审计。

对验收合格的市场，由各区政府（新区管委会）按照规定程序选取具有资质的造价咨询机构和会计师事务所对改造项目的实际投资额进行专项审计。投资额包括基础设施、经营设施、相关配套设施及管理信息系统建设的投入等。

（六）拨付补贴资金。

农产品市场改造完成且通过验收后，市财政按以下标准给予补贴：农贸市场改造为农副产品超市的，按其实际投资额的30%，每平方米不超过735元的标准进行补贴；农贸市场直接升级改造的，按其实际投资额的30%，每平方米不超过522元进行补贴；农产品批发市场升级改造的，按其实际投资额的30%，每平方米不超过522元进行补贴。给予补贴的面积为市场实际升级改造面积（包括摊档、过道、检测设施与场所、卫生设施与场所、供水供电设施、排水排污设施、公共服务设施、配套办公室等市场经营所需基础设施及配套设施等）。改造所需的市级财政补贴资金纳入经济贸易和信息化发展专项资金（农业发展领域）年度预算，市级财政补贴资金由区财政先行垫付，各区（新区）按年度将本辖区的农产品市场升级改造投资金额、补贴金额报市经贸信息委审核，市财政委根据审核结果下拨各区（新区）补贴资金。

为充分调动市场主体参与升级改造的积极性，各区（新区）可根据自身实际情况，在达到《实施方案》的建设与管理指引要求的改造标准上，确定本辖区改造投资标准和制订配套补贴政策，市区二级财政总补贴比例可超过50%，但补贴总额不得超过市场改造投资总额，区财政补贴范围可包括硬件改造、软件升级、市场管理、环境提升等。

鉴于市场升级改造以企业投资为主体，市区二级财政补贴超过总投资额50%的，不参照政府投资项目相关规定进行建设。

六、保障措施

（一）加强组织领导。

建立全市农产品市场升级改造工作小组，解决农产品市场升级改造工作中存在的重大问题。工作小组成员单位包括各区政府（新区管委会）、市经贸信息委、财政委、规划国土委、市场和质量监管委、人居环境委、公安局、住建局、城管局、法制办、金融办等部门。工作小组办公室设在市经贸信息委。各区政府（新区管委会）建立本辖区农产品市场升级改造工作小组，制定具体工作方案，组织落实辖区农产品市场升级改造工作。

（二）明确责任分工。

1.市经贸信息委负责农产品市场升级改造的总体协调工作，指导各区（新区）实施农产品市场升级改造；定期对升级改造工作进行进度检查、督促，通报农产品市场升级改造工作；审核各区（新区）农产品市场升级改造补贴资金。

2.市市场和质量监管委协助市经贸信息委做好统筹协调和指导工作，并负责指导农产品市场建立健全食品安全管理制度与检验检测体系，推动农产品市场智能计量监管系统建设。

3.各区政府（新区管委会）对辖区内农产品市场升级改造负总责，具体组织实施。制订辖区农产品市场改造方案和进度计划，并组织实施；对农产品市场升级改造工程建设方案进行备案；负责组织对农产品市场改造报建申请、施工监督和工程竣工及消防验收；查处农产品市场改造建设单位违法建设行为；安排并拨付农产品市场升级改造补贴资金。

4.市规划国土委负责出具规划用地审查意见，督促和指导建设单位遵守规划和土地相关法律法规。

5.市住房建设局负责指导各区（新区）开展农产品市场升级改造工程的报建、监督检查、质量验收等工作。

6.市财政委根据市经贸信息委对各区（新区）农产品市场升级改造补贴资金审核结果，下达市级财政补贴资金。

7.市城管局负责指导农产品市场公共厕所升级改造与管理提升，负责对农产品市场外围环境进行治理，加强对市场周边违反市容管理规定的违章搭建和流动摊点的管理。

8.市公安局负责农产品市场及周边交通秩序维护工作，确保道路安全、畅通，并对农产品市场进行消防监督检查。

9.市人居环境委负责督促农产品市场具体管理运营单位按照农产品市场升级改造实施标准，合理使用环境污染防治设施。

10.市法制办负责配合、指导市相关部门制定、完善相关规范性文件。

11.市金融办负责协调金融机构向农产品市场升级改造项目进行金融支持。

（三）强化宣传力度。

积极开展宣传动员工作，及时传达各项政策，加强对项目建设经验的总结及相互交流，利用各种媒体进行宣传，提升社会影响力和公众关注度。

（四）按时报送信息。

各区政府（新区管委会）制订辖区农产品市场升级改造工作方案和进度计划报市经贸信息委备案，并于每月10日前将上个月农产品市场升级改造工作情况信息报市经贸信息委。各区政府（新区管委会）要明确责任部门对农产品市场改造项目进行动态跟踪，发现问题，及时整改，如期完成升级改造任务。

（五）保障市场供应。

在市场改造期间，各区政府（新区管委会）应统筹协调，保障农产品市场供应，确保市民生活不受影响。必要时可通过在市场周边道路划定临时经营场地等方式引导市场商户持续经营，市城管局、市公安局交通警察局负责指导临时经营场地的划定并加强相关管理。

（六）消除安全隐患。

各区政府（新区管委会）、各相关职能部门要高度重视农产品市场安全生产问题，坚决杜绝将人员住宿与加工、生产、仓储、经营等混合设置的“二合一”、“三合一”行为，采取有效措施切实消除农产品市场各类安全隐患。

（七）强化激励机制。

升级改造完成后，由各区政府、新区管委会推荐，由市经贸信息委牵头组织评审出10家“深圳样板农产品市场”，并额外给予每家样板市场改造总投资额的10%，最高不超过100万元作为奖励。具体评选方案另行制订。奖励所需资金在市经济贸易和信息化发展专项资金（农业发展领域）列支。

七、有效期

本《实施方案》自印发之日起实施，有效期至2021年12月31日。

附件：1.深圳市农副产品超市建设与管理指引

2.深圳市农贸市场建设与管理指引

3.深圳市农产品批发市场建设与管理指引

4.深圳市需进行升级改造的农贸市场清单

5.深圳市需进行升级改造的农产品批发市场清单

6.国有或国有控股、有改造意愿的农产品市场清单

7.无改造意愿但消防手续不完善的农产品市场清单

8.民营或集体所有且改造意愿不强的农产品市场清单

附件1

# 深圳市农副产品超市建设与管理指引

为着力保障民生，加强城市安全保障，促进国家食品安全城市创建，提高我市农副产品供应及质量安全保障水平，推动并规范传统农贸市场向现代化超市发展，根据我市实际，制订如下指引：

一、概念

农副产品超市是指以新鲜蔬菜、肉类、水产品、禽类等鲜活农副产品和熟食品、粮油食品、其他副食品及日常生活用品为主要经营项目，以开办企业自身名义开展经营，统一实行商品进、存、销管理，集中结算，统一收银为基本特点的超市，是农副产品的现代零售经营业态之一。

二、建设规范

（一）基本设施。

农副产品超市的各项设施必须符合建筑、安全、消防、卫生、环保等部门的要求，具体须符合以下标准：

1.面积。

农副产品超市中新鲜蔬菜、肉类、水产品、禽类等鲜活农副产品和熟食品、粮油食品及其他副食品的经营面积占总经营面积的比例为：超市总面积少于2000平方米的不少于60%，超市总面积2000平方米至2500平方米的不少于55%，总面积2500平方米至3000平方米的不少于50%，总面积3000平方米以上的，每增加500平方米可降低5%，依此类推，最低不得少于10%。

2.建筑设施。

（1）农副产品超市的主体应为室内框架结构封闭式建筑；市场内外墙面、房顶、天花应涂刷具备较好防潮、防污性能且符合国家相关标准的涂料；当市场与其他建筑连建时，应处理好同整体建筑物的关系。

（2）超市内外设计美观、实用，内外装饰与周围环境协调；市场正门应当标有醒目的市场名称，户外广告应整洁、美观；

（3）出入口分设，应符合消防规范各项规定，出入口总宽度应经计算确定，且不宜少于4个；市场进出口应设置护栏，禁止车辆进出；市场内通道保持畅通，通道上方应设置悬挂应急疏散警示牌标志；

（4）农副产品超市应具有良好的通风条件，室内宽敞明亮，自然采光好；

（5）多层结构的市场应设有运输货物的专用电梯，并设置自动扶梯，方便顾客购物；

（6）总体应符合《商店建筑设计规范》等相关规范要求。

3.经营设施。

（1）顾客通道等购物区域地面用抛光砖铺设，符合吸水、防滑、易清扫的要求，烧腊、水产品、禽肉类以及现场制作的豆制品、熟食品等食品加工操作区域地面用防滑砖铺设；

（2）食品加工操作区内设置完备的垃圾、污水密闭式收集、清运、排放设施，并与顾客购物区之间有良好的分隔，顾客购物区地面无垃圾、无水渍；

（3）场内空调、照明、通风、供水、供电、消防、排水等配套设施完善，做到场内气温适宜、光线充足明亮、无经营产生的异味；

（4）食品加工操作设施和展示设施美观、整洁、实用，维护保养良好。烧腊、糕点等散装食品应当采用封闭式展示柜，其他散装食品使用不锈钢材料，并专柜专用；

（5）场内商品经营布局合理，鲜活、干湿、生熟分开；

（6）配备足够的可控温的存放展示设备。

4.卫生设施。

（1）农副产品超市应按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《生活垃圾收集和运输密闭化标准》、《深圳市中小型环境卫生设施规划和设计标准》和《生活垃圾分类设施设备配置标准》等标准设置垃圾收集设施和垃圾临时存放设施，保证超市内和周边环境干净整洁。

（2）农副产品超市须设置公共厕所（市场周边50米范围内有公厕的除外），公厕建设和卫生设施设置标准参考《深圳市高品质公共厕所建设和管理标准》，且不得低于《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）二类公厕标准。厕所门不宜面向交易区开设，不得设在熟食等直接入口的食品经营区附近。

5.消防设施。

农副产品超市要按消防要求配置必要的消防设施,行人通道、布局及内部结构、用电设施按消防标准设置,符合消防规范的要求。

（二）服务设施。

1.农副产品超市室外应设置招牌，做到美观、新颖、独特，室内应设置商品区域标志及场内导购标志，做到美观、整齐；

2.商品明码标价，标价签整洁，放置醒目，标示规范、清晰；

3.配备电子监控等安全防损设备；使用符合国家质量要求的智能电子称作为计量衡器，实行电子结算，建立食品安全可追溯机制；计量器具实行统一购置、统一管理,为市民营造公平公正、诚信经营的消费环境；

4.设立食品安全检测室，配置符合要求的检测仪器、给排水和通风设备，开展食品安全检测工作；

5.建立相对完善的信息系统，对商品的进销存进行高效管理。接入宽带互联网，直接与政府有关部门联网，与政府监管部门实现食品安全信息互通，每日按规定报送食品销售和食品检测情况。场内还应配备大屏幕电子显示屏（有预留数字接口可连接电脑及网络的显示屏），向消费者公示食品进货来源、检验检疫情况、检测结果等信息；宣传食品安全知识等。

（三）配套设施。

农副产品超市应配套设置停车场，交通组织合理，安放车辆停放指示标志，安排专门人员，规范停车管理；农副产品超市应设置与经营规模相配套的装卸货区域以及货运车辆通行通道，市场开办方应安排管理人员，负责做好车辆通行、停放、装货卸货的管理工作。配套设施的建设应符合《深圳市城市规划标准与准则》要求。

三、管理规范

（一）证照管理。

农副产品超市应实行统一亮照经营，统一悬挂营业执照、食品流通许可证、从业人员资格证（含健康证）等相关有效合法证照。

（二）组织机构。

1.农副产品超市应根据规模大小配备相应的管理人员。

2.农副产品超市管理应实行岗位目标责任制，需配备市场秩序、食品安全、商品检测、台账资料、信息宣传、设施设备、计量管理等专兼职工作人员，做到分工明确，责任到人。

（三）经营模式。

1.采取开架式顾客自选的方式销售商品。

2.使用先进高效的结算收银设备，对顾客购买的商品实行集中结算，统一收银。

3.场内所有经营活动均以开办企业自身名义进行，由开办企业统一组织并承担全部责任。

4.商品进、存、销实行统一管理。

（四）基本制度。

1.农副产品超市应建立食品安全、信用管理、消费投诉、档案管理、计量管理等基本管理制度，并在显著位置设置制度公示栏，公示相应管理制度，自觉接受社会监督。同时超市要根据“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则配合相关主管部门完善消防、卫生、治安、物业管理等相关制度并公示。

2.农副产品超市应建立商品质量索证索票、不合格商品退市销毁、计量器具检定记录等相关台账。超市经营者应制定市场文明公约，配合政府管理部门开展各项整治和创建达标活动。

3.农副产品超市应统一配备智能电子秤，建立可追溯系统，实现进货商品信息系统导入、数据采集、商品台账建立以及与上游供应环节信息对接。商品通过追溯电子称销售、完成带追溯二维码的销售凭证输出，实现商品流向信息与商品来源信息的紧密对接。

4.农副产品超市应按照广东省食品药品监管局《关于印发集中交易市场食用农产品相关管理制度的通知》（粤食药监办食农〔2016〕242号）要求，建立食用农产品安全管理制度、进货查验记录制度、标签标识制度、检验检测制度、信息公布制度、不合格食用农产品退市制度、安全事故处置方案等七项管理制度，并在超市醒目位置公示管理制度。

5.农副产品超市应统一保管票据，建立商品档案。商品进货台账主要记录内容为商品品种、进货日期、供货商及联系方式、规格、数量等信息。

6.农副产品超市经营者应按照《产品质量法》、《食品安全法》、《野生动物保护法》、《广东省商品交易市场管理条例》、《广东省家禽经营管理办法》等法律法规的规定严把商品进货关，杜绝“三无”产品、活禽、野生保护动植物等法律法规禁止交易的商品；落实限塑令要求，禁止使用超薄塑料袋，实施有偿使用塑料购物袋。

（五）价格管理。

1.农副产品超市销售各类商品应按国家规定实行明码标价，标价内容真实明确、字迹清晰、货签对位、标示醒目。

2.包装类商品标价签应当标明品名、计价单位、产地、零售价等主要内容，对于有规格、等级、质地等要求的，应标明规格、等级、质地等项目。

（六）计量管理。

农副产品超市应做好计量综合管理、计量器具的更新维护、登记造册、日常抽检、台账管理并定期送计量行政部门指定的计量检定机构进行强制检定。

（七）食品安全管理。

1.设立超市食品安全主任和食品安全员。其中，食品安全主任由超市开办方负责人担任，为各超市食品安全第一责任人，负责组织本单位建立健全食品安全管理制度，带头提高全员食品安全意识和政策法规素质，督促食品安全员和全体员工落实食品安全措施，及时制止和纠正不安全食品经营行为，整改和消除各类食品安全隐患，参与指挥现场食品安全应急处置行动，对本单位食品安全承担全面责任；食品安全员由超市开办方视自身经营规模自行确定人数，原则上不少于2名，为各超市食品安全直接责任人，实施考试上岗，对考试合格的人员发给《食品安全员上岗资格证》。各超市开办方必须聘用具有上岗资格的食品安全员，负责实施食品质量检验，查验进场票、证，不得漏查、误查。食品安全员同时负责协助食品安全主任监督本单位内部食品安全制度的具体落实。

食品安全主任及食品安全员名单报属地食品药品监管部门备案。

2.在超市显眼位置公布食品安全主任和食品安全员的姓名、职务、照片、工作职责、安全责任、联系投诉电话，加强对食品安全责任人的公众监督和约束。

3.设立制度政策公开栏。在超市显眼位置上墙公开“市场食品准入七项管理办法”等政策制度，具体制作规格应与本店规模、环境、位置条件相适应，方便市民了解和监督。

4.建立和落实进货检查验收制度。依照《食品安全法》、《产品质量法》等相关规定，严格查验食品供货方、生产厂的资格证明、食品质量合格证明及包装食品标识的真实性、合法性。

5.建立和落实进销台账制度。各超市必须建立食品进销纸质台账或电脑台账，详细记录食品购进及销售的品种、批次、数量、时间、供货方名称，纸质台账还要将食品进货票证一并粘贴在台账中保存，做到帐票相符，建档备查。

6.预包装食品的外观及包装标识必须符合法律法规规定及国家认定标准。

7.需保鲜温控食品必须按要求置于相应温控设备内陈列和贮存，保证食品符合卫生、质量的要求。

8.不经销无合法来源、假冒伪劣、过期变质食品。发现有质量问题的食品，应当立即停止销售并下架，根据检验认定结果依法采取相应处理措施。

9.销售食品时应当向消费者出具销售发票（或收据）或商品信誉卡，并处理好消费者投诉，依法履行维护消费者合法权益的义务。

（八）消费维权管理。

超市内应设立“消费者权益服务站”，建立健全消费投诉处理及消费维权先行赔付制度，积极开展放心消费创建工作。在维护消费者权益的基础上，组织开展消费纠纷调解，及时作出公平公正处理。

（九）诚信经营管理。

1.超市开办者应建立相关的信用管理制度，倡导诚信经营，禁止在交易活动中掺杂、掺假、以假充真、以次充好，在商品的质量、性能、规格、技术标准上不欺骗消费者；禁止垄断货源，哄抬物价或者串通操纵商品价格；禁止强买强卖，欺行霸市，迫使他人接受不平等或者不合法的交易条件。

2.超市应开展诚信经营、安全卫生、活禽禁售、限塑等宣传教育活动，根据实际建立党组织和行业自律组织，开展日常教育活动，积极配合政府部门开展文明卫生城市等创建检查工作。

（十）环境卫生管理。

1.农副产品超市要按超市清扫保洁面积、人流和物流等情况参照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》中的特级或一级清扫保洁等级设定保洁标准，按标准配足经费，做好保洁方案，按程序确定专业清扫保洁公司，配足保洁员。在营业时段实施巡回保洁，全天候保持营业场所和周围环境干净整洁，无积水、无垃圾堆积、无杂物堆放；收市后，及时对超市进行彻底的清扫、冲洗和垃圾清运，做到垃圾日产日清。

2.农副产品超市应按照《深圳市公共厕所管理办法》和《深圳市高品质公厕建设与管理标准》管理和维护超市内公共厕所，公共厕所应免费向顾客开放，免费提供纸巾、洗手液，配备专人管理，应有足够经费保障人员管理费和设备维护费，确保公厕内无积水、无臭味、通风良好、无垃圾杂物，卫生整洁，冲洗设备完好。

四、积极探索现代流通方式

（一）构建适合生鲜农产品交易的电子商务平台，完善冷链配送设施，逐步实现线上线下融合发展，为消费者提供全方位的消费渠道，激发消费潜力。

（二）完善供应链管理，建立高素质的买手队伍，加强“农超对接”，强化企业核心竞争力，进一步降低采购成本，更好满足消费者需求。

（三）积极开展物联网、大数据等新一代信息技术的应用，提升供应、营销等管理水平；积极应用自助收银、自动称重等设施提供智能化消费服务，进一步提高消费者满意度。

附件2

# 深圳市农贸市场建设与管理指引

为着力保障民生，加强城市安全保障，促进国家食品安全城市创建，推动我市农贸市场（以下简称市场）环境改造和管理升级，改善市场环境卫生和消防状况，提升市场食品安全与生产安全保障水平，结合我市实际，制定如下指引：

一、概念

农贸市场是指由市场举办者提供固定商位（包括摊位、店铺、营业房等）和相应设施，提供物业服务，实施经营管理，有多个经营者进场独立从事蔬菜、瓜果、水产品、禽蛋、肉类及其制品、粮油及其制品、豆制品、熟食、调味品、熟食卤品、腌制腊品、土特产等各类农产品和食品零售经营为主的固定场所。

二、建设规范

（一）总体布局。

1.场内布局必须按商品种类分区，鲜、活、生、熟、干、湿商品严格分开。

2.经营禽畜肉类、水产的区域与其他食品生产、加工或经营区域隔开，相互距离原则上不少于5米。

3.烧腊及其它熟食档不得与经营禽畜肉类、水产的区域相邻相对。

4.市场正门应设有醒目的市场名称，入口处设信息栏、宣传栏、公示栏等；市场门牌、广告牌、店铺招牌统一设计，实现市场宣传与装潢美观相结合的良好效果。

（二）市场装修。

1.市场内外墙面、房顶、天花应涂刷具备较好防潮、防污性能且符合国家相关标准的涂料。市场建筑外观和门面设计要美观、实用，内外装饰与周围环境协调；市场正门应当标有醒目的市场名称；户外广告设计应整洁、美观。当市场与其他建筑连建时，应处理好同整体建筑物的关系。

2.市场地面应铺设防滑地砖,并符合吸水、防滑、易清扫的要求。

3.内墙(含立柱四周)应贴墙面砖,高度原则上不低于1.8米;市场内经营者字号标牌应统一规范。

4.市场应充分采用自然采光，具备良好的通风条件，同时应配备足够的灯光设施，确保市场营业时场内明亮。

5.出入口分设，应符合消防规范各项规定；市场进出口应设置护栏，禁止车辆进出；市场内通道保持畅通，通道上方应设置悬挂应急疏散警示牌标志。

6.多层结构的市场应设有运输货物的专用电梯，并设置自动扶梯，方便顾客购物。

（三）设施设备。

1.消防设施。

市场要按消防要求配置必要的消防设施,行人通道、店档布局及内部结构、用电设施按消防标准设置,符合消防规范的要求。

2.供水、用电设施。

市场内每个门店摊档应有独立的供水及用电设施，店档照明以行业为单位采用统一形式的灯具。

3.排水排污设施。

市场排水沟用不锈钢材料或PVC塑料管制造，宽度为20厘米左右，弧底深度不少于12厘米。各类档台面应从通道一侧向档内一侧倾斜，并设置台面排水槽及垂直排水管。场内排水系统要统一按环保要求设置三级过滤处理设施后才能排入市政渠道。水产、冰鲜、禽类经营区（档）内排放污水要设置初级隔渣过滤设施，然后才能排入三级过滤处理设施。采用沉井式暗渠排水系统。按照雨污分流的原则做好市场内排水系统与市政管网接驳，确保污水在排入市政管网前得到妥善处理。

4.通风设施。

场内应充分采用自然通风，配置完备的通风系统，并做好臭气、噪声的污染防治，减少对周边居民的影响。

5.卫生设施。

（1）市场应按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《生活垃圾收集和运输密闭化标准》、《深圳市中小型环境卫生设施规划和设计标准》和《生活垃圾分类设施设备配置标准》等标准设置垃圾分类收集设施和垃圾临时存放设施，市场每个摊位应设置密闭果蔬垃圾桶和其他垃圾桶，分类收集经营产生的垃圾；市场垃圾收集点应配备足够的加盖密闭果蔬垃圾桶和其他垃圾桶，硬底化，有冲洗设施，配备专人管理，垃圾桶应摆放整齐，确保外观整洁、功能完好；垃圾车转运做到清洁、密闭。具备条件的应当配置果蔬垃圾预处理（脱水）设备，处理后优先与园林垃圾、餐厨垃圾协同处理。

（2）市场须设置公共厕所（市场周边50米范围内有公厕的除外），公厕建设和卫生设施设置标准参考《深圳市高品质公共厕所建设和管理标准》，且不得低于《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）二类公厕标准。厕所门不宜面向交易区开设，不得设在熟食等直接入口的食品经营区附近。

6.计量器具及设备。

使用符合国家质量要求的智能电子称作为计量衡器，实行电子结算，建立食品安全可追溯机制。计量器具实行统一购置、统一管理,为市民营造公平公正、诚信经营的消费环境。

7.检测设施设备。

市场应配备专职食品检测工程师等检测人员，设立食品安全检测室，配置符合要求的检测仪器、给排水和通风设备，开展食品安全检测工作。

8.经营设施。

（1）柜台。

摊位柜台应按不同品类的经营需要统一制作。柜台立面应贴墙面砖，柜台靠通道外侧边沿应设挡水凸边。柜面及边缘挡水凸边使用面砖或不锈钢材料制作。柜台内应留有同一位置摆放电子秤，电子秤设置位置应便于消费者查看。

冷冻、冰鲜水产品、鲜肉柜台应采用面砖或不锈钢台面，活鱼摊位外设隔水墙，隔水墙应高于鱼池（盆）上沿。

（2）冷藏设施。

商品保质保鲜有温度要求的，应采用温控设备或采取相应的措施，做到货到即时存入冷藏、冷冻设施，保证商品陈列、销售与加工、运输环节形成的冷链不脱节。

冷冻肉及冷冻水产品应配备低温冷柜，冰鲜水产品应配备冰台。经营冷却肉应配备冷藏柜，温度保持在0℃-7℃。提倡豆制品、半制成品销售配备冷藏设施。

猪肉销售摊档要按照冷鲜肉的销售要求使用冷肉类冷藏设备。

9.安全监控设施。

市场应配置电子监控设备，监控商品进出情况及经营活动，重点监控肉类销售区域，防止发生掺杂销售注水肉、私宰肉行为。

10.公共服务设施。

市场内应设立宣传栏、公告栏、经法定机构检定合格的电子公平秤、询问处、监督投诉箱、监督电话和市场服务管理办公室、消费者咨询服务处、广播设施、消费者投诉受理站或投诉电话，并安排专人负责。在市场显著位置设置制度公示栏，市场开办方应利用公告栏向消费者公示食品检测及食品预警信息，宣传食品安全知识等。

11.导购及公示设施。

市场应当设置市场招牌、导购牌、商品区域标志及档（店）号牌，摊档应设价格公布牌。

12.车辆停放场所。

农贸市场应配套设置停车场，交通组织合理，安放车辆停放指示标志，安排专门人员，规范停车管理；设置与经营规模相配套的装卸货区域以及货运车辆通行通道，市场开办方应安排管理人员，负责做好车辆通行、停放、装货卸货的管理工作。有条件的市场可为经营户和消费者分设停车场。

市场配套设施的建设应符合《深圳市城市规划标准与准则》要求。

三、管理规范

（一）证照管理。

1.市场应实行统一亮照经营。市场应督促经营户统一悬挂营业执照、食品流通许可证、从业人员资格证（含健康证）等相关有效合法证照。

2.经营户不得非法转让证照，不能擅自改变摊位用途。

（二）组织机构。

1.市场应根据规模大小配备相应的管理人员。

2.市场管理应实行岗位目标责任制，需配备市场秩序、食品安全、商品检测、台账资料、信息宣传、设施设备、计量管理等专兼职工作人员，做到分工明确，责任到人。

（三）管理制度。

1.市场应建立食品安全、信用管理、消费投诉、档案管理、计量管理等基本管理制度，并在显著位置设置制度公示栏，公示相应管理制度，自觉接受社会监督。同时市场要根据“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则配合相关主管部门完善消防、卫生、治安、物业管理等相关制度并公示。

2.市场应建立商品质量索证索票、不合格商品退市销毁、计量器具检定记录等相关台账。市场开办者应制定市场文明公约，配合政府管理部门开展各项整治和创建达标活动。

3.市场应统一配备智能电子秤，建立可追溯机制、经营主体备案及来货登记制度，利用统一的进货登记系统，实时对经营主体来货信息进行登记，对每个经营主体生成主体二维码，将进货信息与经营主体进行对应，实现农贸市场各经营主体销售产品来源可追溯。

4.市场应按照广东省食品药品监管局《关于印发集中交易市场食用农产品相关管理制度的通知》（粤食药监办食农〔2016〕242号）要求，建立食用农产品安全管理制度、进货查验记录制度、标签标识制度、检验检测制度、信息公布制度、不合格食用农产品退市制度、安全事故处置方案等七项管理制度，并在市场醒目位置公示管理制度。

（四）准入管理。

1.市场开办者与每个入场经营者须签订书面合同，就摆卖规范、交易商品种类、食品等商品的进货查验、索证索票、商品购销台账、不合格商品下架、水电使用、卫生、消防等方面作出约定。

2.市场开办者应统一保管票据或督促市场经营户保管相关票据，并建立商品准入档案。商品进货台账主要记录内容为商品品种、进货日期、供货商及联系方式、规格、数量等信息。

3.对经营食品、食用农产品、药品等与人体健康和生命安全有关的产品的入场经营者，市场开办者应当审查其经营资格，明确其产品安全管理责任，定期对入场经营者的经营环境、条件、内部安全管理制度和经营产品是否符合法定要求进行检查，发现销售不符合法定要求产品或者其他违法行为的，应当及时制止并立即报告当地市场监督管理、食品药品监督管理部门。

4.市场开办方应按照《产品质量法》、《食品安全法》、《野生动物保护法》、《广东省商品交易市场管理条例》、《广东省家禽经营管理办法》等法律法规的规定严把商品进货关，杜绝“三无”产品、活禽、野生保护动植物等法律法规禁止交易的商品；落实限塑令要求，禁止使用超薄塑料袋，实施有偿使用塑料购物袋。

（五）价格管理。

1.市场销售各类商品应按国家规定实行明码标价，标价内容真实明确、字迹清晰、货签对位、标示醒目。

2.包装类商品标价签应当标明品名、计价单位、产地、零售价等主要内容，对于有规格、等级、质地等要求的，应标明规格、等级、质地等项目。

3.市场应每日采集主要农产品价格，并在市场显著位置予以公示。应建立价格预警和应急机制，建立价格纸质或电子台账。

（六）计量管理。

1.市场应做好计量综合管理、计量器具的更新维护、登记造册、日常抽检、台账管理、服务并督导经营者正确合法使用、维护计量器具。

2.市场应设置符合国家规定要求的公平秤，配备市场公平秤管理人员，做好日常复秤、调解一般计量纠纷，并定期送计量行政部门指定的计量检定机构进行强制检定。

（七）消费维权管理。

市场内应设立“消费者权益服务站”，建立健全消费投诉处理及消费维权先行赔付制度，积极开展放心消费创建工作。在维护消费者权益的基础上，组织开展消费纠纷调解，及时作出公平公正处理。市场和市场内经营户在双方自愿的基础上签订消费者投诉赔偿先付协议（条款），当出现侵害消费者合法权益的行为，而市场内经营户故意拖延处理或者无理拒绝赔偿等情况导致消费者无法获得赔偿时，由市场向消费者先行赔付。市场向消费者先行赔付后，依法向经营户追偿。

（八）诚信经营管理。

1.市场开办者应建立相关的信用管理制度，倡导经营户诚信经营，禁止经营者在交易活动中掺杂、掺假、以假充真、以次充好，在商品的质量、性能、规格、技术标准上不欺骗消费者；禁止垄断货源，哄抬物价或者串通操纵商品价格；禁止强买强卖，欺行霸市，迫使他人接受不平等或者不合法的交易条件。

2.市场开办者应积极协助市场监督管理部门开展诚信示范市场创建工作，开展商户信用分类监管，建立信用奖惩机制，对信用良好的和失信的经营者实行奖惩。

3.市场应开展诚信经营、安全卫生、活禽禁售、限塑等宣传教育活动，根据实际建立党组织和行业自律组织，开展日常教育活动，积极配合政府部门开展文明卫生城市、平安市场等创建检查工作。

（九）食品安全管理。

1.设立市场食品安全管理办公室，配置市场食品安全员。其中，市场开办方负责人任市场食品安全管理办公室负责人，为市场食品安全第一责任人，负责建立落实本单位食品安全管理制度，带头提高全员食品安全意识和政策法规素质，督促食品安全员和全体员工落实食品安全措施，及时制止和纠正不安全食品经营行为，整改和消除各类食品安全隐患，参与指挥市场食品安全应急处置行动，对本单位食品安全承担全面责任；食品安全员由开办方视自身经营规模自行确定人数，原则上不少于2名，为各市场食品安全直接责任人。食品安全员负责实施食品质量检验，查验进场票、证，登记有关食品安全管理账册。食品安全员同时负责协助食品安全办公室负责人监督本单位内部食品安全制度的具体落实。

食品安全办公室负责人及食品安全员名单报属地食品药品监管部门备案。

2.在市场显眼位置公布食品安全办公室负责人和食品安全员的姓名、职务、照片、工作职责、安全责任、联系投诉电话，加强对食品安全责任人的社会监督。

3.在市场显著位置公布食品安全管理制度。具体制作规格应与市场规模、环境、位置条件相适应，方便市民了解和监督。

4.市场开办方和市场经营户的证照齐全并悬挂整齐、美观、醒目。市场开办方及场内经营者应持有效的《营业执照》，且不得出租、出借证照，不得超范围经营。

5.市场开办方与经营户签订食品质量安全责任书，场内经营者签订食品安全承诺书，猪肉经营户与定点屠宰企业签订加工协议，且妥善保管。

6.严格落实食品进场查验制度。

（1）市场开办方应当设置档案专柜，审查入场经营者的经营资格，建立入场经营者档案，如实记录销售者名称或姓名、营业执照或身份证号码、食品流通经营许可证、联系方式、地址、销售食用农产品主要品种、进货渠道、产地等信息，一户一档，利用专柜集中保管，并及时对档案进行更新，保证其准确性、真实性，保证食用农产品可追溯；市场开办方要设置进货查验专用档案盒，查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，并集中保存复印件。

（2）市场经营户凭食品来源有效票证进入市场经营。有效票包括：记载有供货方单位名称、地址、联系电话并加盖供货方单位公章的进货发票或进货单；有效证包括：供货单位或生产厂家的营业执照、食品生产加工许可证、流通经营许可证复印件，复印件需加盖供货单位公章。食品经营者销售的食品应根据消费者的要求出具合法的销售凭证。

（3）市场开办方应当严格检查场内经营者进场销售食品的有关凭证（包装食品的质量合格证明、禽畜类食品的检疫检验合格证、熟食品的有效进货票据），符合要求方可进场经营销售，否则应予退市并报告执法部门。

7.建立和落实不合格食品退出制度。市场开办方与市场食品经营者应承诺，发现质量不符合国家有关法律、法规规定或存在危害人体健康和人身、财产安全隐患的食品，必须立即停止销售并及时下架处理、召回、无条件退货，同时报告有关部门，依法处理。

（十）环境卫生管理。

1.市场开办方或管理单位应健全市场环境卫生管理制度，并在市场显著位置上墙公布管理制度、负责人、联系投诉电话。具体制作规格应与市场规模、环境、位置条件相适应，方便市民了解和监督。

2.市场开办方要按市场清扫保洁面积、人流和物流等情况参照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》中的特级或一级清扫保洁等级设定保洁标准，按照设定的标准配足经费，做好保洁方案，按程序确定专业清扫保洁公司，配足保洁员。在营业时段实施巡回保洁，地面全日保洁，摊前、摊底、摊后垃圾随扫随清，下水道畅通并定期冲洗，全天候保持营业场所和周围环境干净整洁，无积水、无垃圾堆积、无杂物堆放；不得在市场设施上乱搭挂、乱张贴；收市后，及时对市场进行彻底的清扫、冲洗和垃圾清运，做到垃圾日产日清。

3.市场应按照《深圳市公共厕所管理办法》和《深圳市高品质公厕建设与管理标准》管理和维护市场内公共厕所，公共厕所应免费向顾客开放，免费提供纸巾、洗手液，配备专人管理，应有足够经费保障人员管理费和设备维护费，确保公厕内无积水、无臭味、通风良好、无垃圾杂物，卫生整洁，冲洗设备完好。

4.市场经营户应自觉遵守市场的环境卫生管理制度，自觉做好店铺前、摊位前环境卫生，保持店内、摊内整洁卫生；市场要坚持经常性的环境卫生宣传教育和检查工作，督促经营户搞好清洁卫生工作。

四、积极探索农贸市场交易模式升级

（一）探索建立经营者进场审核准入制度，引导和鼓励具备规模的农产品生产基地和流通企业入驻市场，逐步以企业经营替代个体经营，提高农贸市场经营者组织化程度和规模化经营水平。

（二）构建适合生鲜农产品交易的电子商务平台，完善冷链配送设施，逐步实现线上线下融合发展，为消费者提供全方位的消费渠道，激发消费潜力。

- 附件3

# 深圳市农产品批发市场建设与管理指引

为着力保障民生，加强城市安全保障，促进国家食品安全城市创建，推动我市农产品批发市场（以下简称“农批市场”）环境改造和管理升级，改善市场环境卫生和消防状况，提升市场食品安全与生产安全保障水平，结合我市实际，制定如下指引：

一、概念

农产品批发市场是以粮油、畜禽肉、禽蛋、水产、蔬菜、水果、茶叶、干货等农产品及其加工品为交易对象，为买卖双方提供长期、固定、公开的批发交易设施设备，并具备商品集散、信息公示、结算、价格形成等服务功能的交易场所。

二、建设规范

（一）建设要求。

1.农批市场交易大厅宜建为单层建筑结构。多层的大厅应符合承重和货车吨位限制、车辆限高及堆货限高要求。

2.农批市场外围道路应形成有效循环，方便运输车辆有序进出。

（二）总体布局。

1.整体规划布局应科学合理、对每一区域明确指示。

2.场内布局应按农产品大类、保鲜和卫生要求进行分区，同类型商品应在同一交易区内经营。鲜、活、生、熟、干、湿商品应严格分开。

3.经营冰鲜禽畜、肉类、水产的区域应与其他食品经营区域隔开，相互距离原则不少于5米或使用墙体隔开。

（三）市场装修。

1.市场内外墙面、房顶、天花应涂刷具备较好防潮、防污性能且符合国家相关标准的涂料。市场建筑外观和门面设计要美观、实用，内外装饰与周围环境协调；市场正门应当标有醒目的市场名称；户外广告设计应整洁、美观。当市场与其他建筑连建时，应处理好同整体建筑物的关系。

2.农批市场正门应设有醒目的市场名称，入口处设信息栏、宣传栏、公示栏等；市场门牌、广告牌、店铺招牌统一设计，实现市场宣传与装潢美观相结合的良好效果。

3.农批市场地面应铺设防滑地砖,并符合吸水、防滑、易清扫的要求；场内排水、排污无外露明管、明沟。

4.内墙(含立柱四周)应贴墙面砖,高度原则上不低于1.8米。

5.农批市场应充分采用自然采光，具备良好的通风条件，同时应配备足够的灯光设施，确保市场营业时场内明亮。

6.出入口分设，应符合消防规范各项规定；市场进出口应设置护栏，禁止车辆进出；市场内通道保持畅通，通道上方应设置悬挂应急疏散警示牌标志。

7.多层结构的市场应设有运输货物的专用电梯，并设置自动扶梯，方便顾客购物。

（四）设施设备。

1.公共服务设施。

农批市场应设立电子屏幕信息系统、广播设施、宣传栏、公告栏、经法定机构检定合格的电子公平秤、询问处、监督投诉箱、监督电话、市场服务管理办公室、消费者咨询服务处等服务设施，并在显著位置设置制度公示栏。

农批市场主要通道可悬挂张贴美观宣传牌匾、图画、标语，设置明晰醒目的市场招牌、车行路线标示图、导购牌、商品区域标志及店铺号牌，标识图形符号应符合GB10001系列标准的规定。

2.消防设施。

农批市场应按消防要求配置必要的消防设施，行车通道、行人通道、店档布局及内部结构、用电设施按消防标准设置，符合消防规范的要求。

3.供电照明设施。

农批市场应配备安全、满足用电负荷的供电设施，并单独设置配电室。电线铺设应以暗线为主，并配备漏电防护装置。用水较多的经营区，应采用防潮型照明灯具。灯具防护罩应为非玻璃制品。农批市场内的照明以行业为单位，采用统一形式的灯具。

4.排水排污设施。

农批市场排水沟用不锈钢材料或PVC塑料管制造，宽度为20厘米左右，弧底深度不小于15厘米。各类店铺档位台面应从通道一侧向档内一侧倾斜，并设置台面排水槽及垂直排水管。农批市场内排水系统要统一按环保要求设置三级过滤处理设施后才能排入市政渠道。水产、冰鲜经营区（档）内排放污水要设置初级隔渣过滤设施，然后才能排入三级过滤处理设施。采用沉井式暗渠排水系统。按照雨污分流的原则做好市场内排水系统与市政管网接驳，确保污水在排入市政管网前得到妥善处理。

5.通风设施。

场内应充分采用自然通风，同时要配置完备的通风系统，并做好臭气、噪声的污染防治，减少对周边居民的影响。

6.卫生设施。

（1）市场应按照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《生活垃圾收集和运输密闭化标准》、《深圳市中小型环境卫生设施规划和设计标准》和《生活垃圾分类设施设备配置标准》等标准设置垃圾分类收集设施和垃圾临时存放设施，市场每个摊位应设置密闭果蔬垃圾桶和其他垃圾桶，分类收集经营产生的垃圾；市场垃圾收集点应配备足够的加盖密闭果蔬垃圾桶和其他垃圾桶，硬底化，有冲洗设施，配备专人管理，垃圾桶应摆放整齐，确保外观整洁、功能完好；垃圾车转运做到清洁、密闭。具备条件的应当配置果蔬垃圾预处理（脱水）设备，处理后优先与园林垃圾、餐厨垃圾协同处理。

（2）市场须设置公共厕所（市场周边50米范围内有公厕的除外），公厕建设和卫生设施设置标准参考《深圳市高品质公共厕所建设和管理标准》，且不得低于《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）二类公厕标准。厕所门不宜面向交易区开设，不得设在熟食等直接入口的食品经营区附近。

7.经营设施。

（1）铺面柜台。

农批市场可根据其批发商品的特性按需要设置铺面或柜台进行交易，同一类型的区域应保持统一。

（2）冷藏冷冻设施。

商品保质保鲜有温度要求的，应采用温控设备或采取相应的措施，做到货到即时存入冷藏、冷冻设施，保证商品陈列、销售与加工、运输环节形成的冷链不脱节。

批发水果、冷冻肉及冷冻水产品根据其经营规模应配备低温冷库或冷柜，冰鲜水产品应配备冰鲜设施。经营冰鲜肉、干货及茶叶应配备冷库或冷藏柜，温度保持在0℃-7℃。

积极引导、鼓励商户参与全程冷链运输，逐步使用集装箱冷藏车代替普通敞露的运输车。

8.计量器具及设施。

使用符合国家质量要求的智能电子称，实行电子结算，建立食品安全可追溯机制。计量器具实行统一购置、统一管理,为市民营造一个公平公正经营的消费环境。

9.检测设施设备。

农批市场应配备专职食品检测工程师等检测人员或委托具备资质的专业第三方食品检测实验室进行检验检测，并应根据市场规模设立具备相应检测能力的食品安全检测室，严格按照食品质量安全等相关规定设定检测项目种类、非农残检测比例等。

10.安全监控设施。

农批市场应配置电子监控设备（含报警系统），监控商品进出情况及经营活动。

11.物流配套设施。

农批市场应设置与经营规模相配套的装卸货区域及足够的停车场（位），面积不少于农批市场建筑面积的40%。交易场地人流、物流、车辆应保持畅通，道路和停车场地面应承重、耐磨、防滑。

12.车辆停放场所。

农批市场应配套设置停车场，交通组织合理，安放车辆停放指示标志，安排专门人员，规范停车管理；设置与经营规模相配套的装卸货区域以及货运车辆通行通道，市场开办方应安排管理人员，负责做好车辆通行、停放、装货卸货的管理工作。有条件的市场可为经营户和消费者分设停车场。

市场配套设施的建设应符合《深圳市城市规划标准与准则》要求。

三、管理规范

（一）证照管理。

1.农批市场应实行统一亮照经营。市场应督促经营户统一悬挂营业执照、食品流通许可证、从业人员资格证（含健康证）等相关有效合法证照。

2.农批市场经营户不得非法转让证照，不能擅自改变摊位用途。

（二）组织机构。

1.农批市场应根据规模大小配备相应的管理人员。

2.农批市场管理应实行岗位目标责任制，需配备市场秩序、食品安全、商品检测、台账资料、信息宣传、设施设备、计量管理等专兼职工作人员，做到分工明确，责任到人。

（三）管理制度。

1.农批市场应建立食品安全、信用管理、消费投诉、档案管理、计量管理等基本管理制度，并在显著位置设置制度公示栏，公示相应管理制度，自觉接受社会监督。同时市场要根据“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则配合相关主管部门完善消防、卫生、治安、物业管理等相关制度并公示。

2.农批市场应建立进销货查验、商品质量索证索票、不合格商品退市销毁、计量器具检定记录等相关台账。市场开办者应制定市场文明公约，配合政府管理部门开展各项整治和创建达标活动。

3.农批市场应按照广东省食品药品监管局《关于印发集中交易市场食用农产品相关管理制度的通知》（粤食药监办食农〔2016〕242号）要求，建立食用农产品安全管理制度、进货查验记录制度、标签标识制度、检验检测制度、信息公布制度、不合格食用农产品退市制度、安全事故处置方案等七项管理制度，并在市场醒目位置公示管理制度。

（四）准入管理。

1.农批市场开办者与每个入场经营者须签订书面合同，就摆卖规范、交易商品种类、食品等商品的进货查验、索证索票、商品购销台账、不合格商品下架、水电使用、卫生、消防等方面作出约定。

2.农批市场开办者应统一保管票据或督促市场经营户保管相关票据，并建立商品准入档案。商品进货台账主要记录内容为商品品种、进货日期、供货商及联系方式、规格、数量等信息。农批市场还应建立销售台账，主要记录内容为商品品种、销售日期、数量、规格、流向等信息。

3.对经营食品、食用农产品、药品等与人体健康和生命安全有关的产品的入场经营者，市场开办者应当审查其经营资格，明确其产品安全管理责任，定期对入场经营者的经营环境、条件、内部安全管理制度和经营产品是否符合法定要求进行检查，发现销售不符合法定要求产品或者其他违法行为的，应当及时制止并立即报告当地市场监督管理、食品药品监督管理部门。

4.农批市场开办方应按照《产品质量法》、《食品安全法》、《野生动物保护法》、《广东省商品交易市场管理条例》、《广东省家禽经营管理办法》等法律法规的规定严把商品进货关，杜绝“三无”产品、活禽、野生保护动植物等法律法规禁止交易的商品；落实限塑令要求，禁止使用超薄塑料袋，实施有偿使用塑料购物袋。

（五）价格管理。

1.农批市场销售各类商品应按国家规定实行明码标价，标价内容真实明确、字迹清晰、货签对位、标示醒目。

2.包装类商品标价签应当标明品名、计价单位、产地、零售价等主要内容，对于有规格、等级、质地等要求的，应标明规格、等级、质地等项目。

3.农批市场应每日采集主要农产品价格，并在市场显著位置予以公示。应建立价格预警和应急机制，建立价格纸质或电子台账。

（六）计量管理。

1.农批市场应做好计量综合管理、计量器具的更新维护、登记造册、日常抽检、台账管理、服务并督导经营者正确合法使用、维护计量器具。

2.农批市场应设置符合国家规定要求的公平秤，配备市场公平秤管理人员，做好日常复秤和调解一般计量纠纷，并定期送计量行政部门指定的计量检定机构进行强制检定。

（七）消费维权管理。

农批市场内应设立“消费者权益服务站”，建立健全消费投诉处理及消费维权先行赔付制度，积极开展放心消费创建工作。在维护消费者权益的基础上，组织开展消费纠纷调解，及时作出公平公正处理。市场和市场内经营户在双方自愿的基础上签订消费者投诉赔偿先付协议（条款），当出现侵害消费者合法权益的行为，而市场内经营户故意拖延处理或者无理拒绝赔偿等情况导致消费者无法获得赔偿时，由市场向消费者先行赔付。市场向消费者先行赔付后，依法向经营户追偿。

（八）诚信经营管理。

1.农批市场开办者应建立相关的信用管理制度，倡导经营户诚信经营，禁止经营者在交易活动中掺杂、掺假、以假充真、以次充好，在商品的质量、性能、规格、技术标准上不欺骗消费者；禁止垄断货源，哄抬物价或者串通操纵商品价格；禁止强买强卖，欺行霸市，迫使他人接受不平等或者不合法的交易条件。

2.农批市场开办者应积极协助市场监督管理部门开展诚信示范市场创建工作，开展商户信用分类监管，建立信用奖惩机制，对信用良好的和失信的经营者实行奖惩。

3.农批市场应开展诚信经营、安全卫生、活禽禁售、限塑等宣传教育活动，根据实际建立党组织和行业自律组织，开展日常教育活动，积极配合政府部门开展文明卫生城市、平安市场等创建检查工作。

（九）食品安全管理。

1.设立市场食品安全管理办公室，配置市场食品安全员。其中，市场开办方负责人任市场食品安全管理办公室负责人，为市场食品安全第一责任人，负责建立落实本单位食品安全管理制度，带头提高全员食品安全意识和政策法规素质，督促食品安全员和全体员工落实食品安全措施，及时制止和纠正不安全食品经营行为，整改和消除各类食品安全隐患，参与指挥市场食品安全应急处置行动，对本单位食品安全承担全面责任；食品安全员由开办方视自身经营规模自行确定人数，原则上不少于3名，为各市场食品安全直接责任人。食品安全员负责实施食品质量检验，查验进场票、证，登记有关食品安全管理账册。食品安全员同时负责协助食品安全管理办公室负责人监督本单位内部食品安全制度的具体落实。食品安全管理办公室负责人及食品安全员名单应报属地食品药品监管部门备案。

2.在农批市场显眼位置公布食品安全管理办公室负责人和食品安全员的姓名、职务、照片、工作职责、安全责任、联系投诉电话，加强对食品安全责任人的社会监督。

3.在农批市场显著位置公布食品安全管理制度。具体制作规格应与市场规模、环境、位置条件相适应，方便市民了解和监督。

4.农批市场开办方和市场经营者的证照齐全并悬挂整齐、美观、醒目。市场开办方和场内经营者应持有有效的营业执照，且不得出租、出借证照，不得超范围经营。

5.农批市场开办方应与经营者签订食品质量安全责任书，场内经营者签订食品安全承诺书，猪肉经营者与定点屠宰企业签订加工协议，且妥善保存。

6.严格落实食品进场查验制度。

（1）农批市场开办方应当设置档案专柜，审查入场经营者的经营资格，建立入场经营者档案，如实记录销售者名称或姓名、营业执照或身份证号码、食品流通经营许可证、联系方式、地址、销售食用农产品主要品种、进货渠道、产地等信息，一户一档，利用专柜集中保管，并及时对档案进行更新，保证其准确性、真实性，保证食用农产品可追溯；市场开办方要设置进货查验专用档案盒，查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，并集中保存复印件。

（2）农批市场经营者凭食品来源有效票证进入市场经营。有效票包括：记载有供货方单位名称、地址、联系电话并加盖供货方单位公章的进货发票或进货单；有效证包括：供货单位或生产厂家的营业执照、食品生产加工许可证、食品流通许可证、卫生许可证复印件，复印件需加盖供货单位公章。食品经营者销售的食品应根据消费者的要求出具合法的销售凭证。

（3）农批市场开办方应当严格检查场内经营者进场销售食品的有关凭证（包装食品的质量合格证明、生鲜食品的检疫检验合格证、熟食品的有效进货票据），符合要求方可进场经营销售，否则应予退市并报告执法部门。

（4）根据农批市场经营规模，每个交易日应按批次定量抽检入场交易农产品，发现不合格批次产品应第一时间上报市场监管部门，由市场监管部门组织法定检验机构复检。

7.建立和落实不合格食品退出制度。农批市场开办方与市场食品经营者应以责任书的形式承诺，发现质量不符合国家有关法律、法规规定或存在危害人体健康和人身、财产安全隐患的食品，必须立即停止销售并及时下架处理、召回、无条件退货，同时报告有关部门，依法处理。

8.农批市场开办方应配置电脑系统和接入宽带互联网，直接与政府有关部门联网，根据政府监管部门提供的预警信息进行市场管理，与政府监管部门实现食品安全信息互通，每日报送索证索票和食品检测情况；场内还应配备大屏幕电子显示屏（有预留数字接口可连接电脑及网络的显示屏），向消费者公示食品检测及食品预警信息，宣传食品安全知识等。

9.建立商品备案平台，掌握重点高危敏感品种的交易动向，实施有效监控。建立全程可追溯模式，从源头保障深圳市农产品的供应与价格稳定。建立经营主体备案及来货登记制度，利用统一的进货登记系统，实时对经营主体来货信息进行登记，对每个经营主体生成主体二维码，将进货信息与经营主体进行应对，实现农批市场各经营主体销售产品来源可追、去向可查。

10.推进农产品预包装标准化建设，提升生鲜农产品的交易效率和质量安全。

（十）环境卫生管理。

1.市场开办方或管理单位应健全市场环境卫生管理制度，并在市场显著位置上墙公布管理制度、负责人、联系投诉电话。具体制作规格应与市场规模、环境、位置条件相适应，方便市民了解和监督。

2.市场开办方或管理单位要按市场清扫保洁面积、人流和物流等情况参照《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》中的特级或一级清扫保洁等级设定保洁标准，按照设定的标准配足经费，做好保洁方案，按程序确定专业清扫保洁公司，配足保洁员。在营业时段实施巡回保洁，地面全日保洁，摊前、摊底、摊后垃圾随扫随清，下水道畅通并定期冲洗，全天候保持营业场所和周围环境干净整洁，无积水、无垃圾堆积、无杂物堆放；不得在市场设施上乱搭挂、乱张贴；收市后，及时对市场进行彻底的清扫、冲洗和垃圾清运，做到垃圾日产日清。

3.市场应按照《深圳市公共厕所管理办法》和《深圳市高品质公厕建设与管理标准》管理和维护市场内公共厕所，公共厕所应免费向顾客开放，免费提供纸巾、洗手液，配备专人管理，应有足够经费保障人员管理费和设备维护费，确保公厕内无积水、无臭味、通风良好、无垃圾杂物，卫生整洁，冲洗设备完好。

4.市场经营户应自觉遵守市场的环境卫生管理制度，自觉做好店铺前、摊位前环境卫生，保持店内、摊内整洁卫生；市场要坚持经常性的环境卫生宣传教育和检查工作，督促经营户搞好清洁卫生工作。